🍅

CHEZ KETCHUP

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Web de Commande & Gestion de Restaurant

| Client | Restaurant Chez Ketchup — Yoff, Dakar |
| --- | --- |
| Version | v1.0 — Avril 2026 |
| Budget | 500 000 — 2 000 000 CFA |
| Délai | 1 mois (mise en ligne) |
| Langue | Français |
| Statut | En cours de validation |

19 Cité Alia Diene, Yoff, Dakar  |  +221 33 856 62 53  |  chezketchup.com

# Table des matières

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Restaurant Chez Ketchup est un établissement de restauration situé au 19 Cité Alia Diene, Yoff, Dakar, fondé par Boucher Ketchup, lutteur sénégalais et influenceur avec plus de 397 000 abonnés Instagram et 1,1 million d'abonnés TikTok. Le restaurant propose une offre diversifiée : Grill, Fast Food, Pizzeria, Gastro, Lounge et Livraison.

Face à une clientèle fidèle et croissante, et fort de sa notoriété sur les réseaux sociaux, Chez Ketchup souhaite se doter d'une plateforme web professionnelle permettant de centraliser les commandes en ligne, de gérer les opérations du restaurant et d'analyser les performances commerciales.

## 1.2 Objectifs du projet

- Permettre aux clients de passer des commandes en ligne avec paiement mobile intégré

- Offrir un suivi de commande en temps réel (statut, livraison)

- Doter l'équipe d'un back-office complet de gestion des commandes, du menu et des livraisons

- Centraliser les statistiques et indicateurs de performance du restaurant

- Renforcer l'image de marque en ligne de Chez Ketchup

- Gérer plusieurs caissiers et rôles utilisateurs simultanément

## 1.3 Périmètre

Ce cahier des charges couvre la conception, le développement et le déploiement d'un site web responsive (ordinateur, tablette, smartphone). Il ne couvre pas d'application mobile native (Android/iOS), qui pourra être envisagée en phase 2.

## 1.4 Informations du client

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Nom commercial | Restaurant Chez Ketchup |
| Propriétaire | Boucher Ketchup |
| Adresse | 19 Cité Alia Diene, Yoff, Dakar, Sénégal |
| Téléphone 1 | +221 33 856 62 53 |
| Téléphone 2 | +221 78 146 90 90 |
| WhatsApp | +221 78 828 98 79 |
| Site actuel | chezketchup.com |
| Instagram | @boucher_ketchup (397K abonnés) |
| TikTok | @boucherketchupofficiel (1,1M abonnés) |
| Zone de livraison | Tout Dakar (livreurs internes) |
| Langue du site | Français |

# 2. Description fonctionnelle

## 2.1 Modules principaux

La plateforme est composée de cinq modules distincts accessibles depuis une interface unifiée :

| # | Module | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Site vitrine | Page d'accueil, présentation du restaurant, galerie des plats, liens réseaux sociaux |
| 2 | Menu & Commandes | Catalogue des plats avec photos, ajout au panier, validation de commande, paiement |
| 3 | Suivi de commande | Tracking en temps réel par numéro de commande ou téléphone |
| 4 | Back-office Admin | Tableau de bord, gestion commandes, menu, livreurs, statistiques, comptes utilisateurs |
| 5 | Contact & Infos | Coordonnées, carte, formulaire, horaires, réseaux sociaux |

## 2.2 Module 1 — Site vitrine

### 2.2.1 Page d'accueil

- Hero section avec accroche, visuels des plats phares et CTA (Commander / Suivre commande)

- Affichage des statistiques sociales (397K Instagram, 1,1M TikTok)

- Section "Nos incontournables" avec les 8 plats les plus populaires

- Section "Qui est Boucher Ketchup" — présentation du fondateur

- Liens directs vers Instagram et TikTok

- Bandeau d'information : adresse, horaires, numéros de téléphone

### 2.2.2 Galerie & Médias

- Intégration des photos professionnelles des plats fournies par le client

- Galerie dynamique filtrable par catégorie

- Optimisation des images (format WebP, lazy loading) pour performance mobile

## 2.3 Module 2 — Menu & Commandes en ligne

### 2.3.1 Catalogue des plats

Le menu est organisé en 8 catégories :

| Catégorie | Nombre de plats | Fourchette de prix |
| --- | --- | --- |
| Fast Food | 8 plats | 1 000 — 4 000 CFA |
| Gastro | 8 plats | 3 000 — 10 000 CFA |
| Pizzeria | 7 pizzas | 3 000 — 6 000 CFA |
| Petit Déjeuner | 3 formules | 500 — 2 000 CFA |
| Entrées | 1 plat | 1 500 CFA |
| Desserts | 3 desserts | 1 000 — 1 500 CFA |
| Tapas | 1 assiette | 2 500 CFA |
| Repas (local) | 1 plat | 2 500 CFA |

- Chaque fiche produit contient : photo, nom, description courte, prix, catégorie, disponibilité

- Filtres par catégorie, tri par prix ou popularité

- Bouton "Ajouter au panier" avec animation de confirmation

- Gestion des variantes (ex : taille petite/grande pour les pizzas)

### 2.3.2 Panier

- Panier latéral accessible depuis toutes les pages

- Modification des quantités et suppression d'articles

- Calcul automatique du sous-total et du total

- Saisie de l'adresse de livraison avec validation

- Note spéciale optionnelle (ex : sans oignons, sans sauce)

- Estimation du délai de livraison affiché avant confirmation

### 2.3.3 Processus de commande

Le tunnel de commande suit les étapes suivantes :

- Récapitulatif du panier

- Saisie des informations client (nom, téléphone, adresse)

- Choix du mode de livraison (livraison à domicile ou retrait sur place)

- Choix du mode de paiement

- Confirmation et attribution d'un numéro de commande unique

- Notification SMS/WhatsApp au client

## 2.4 Module 3 — Suivi de commande

- Recherche par numéro de commande ou numéro de téléphone

- Timeline visuelle avec 4 étapes : Reçue → En préparation → En livraison → Livrée

- Mise à jour en temps réel (WebSocket ou polling toutes les 30 secondes)

- Affichage du nom du livreur et de l'heure estimée d'arrivée

- Historique des 5 dernières commandes du client

## 2.5 Module 4 — Back-office de gestion (Admin)

### 2.5.1 Tableau de bord

- Indicateurs clés du jour : CA, nombre de commandes, commandes en attente, en livraison

- Graphique des revenus sur 7 jours et 30 jours

- Répartition des ventes par catégorie (camembert)

- Liste des dernières commandes en temps réel

- Alertes : plat indisponible, livreur inactif, commande bloquée

### 2.5.2 Gestion des commandes

- Vue globale de toutes les commandes avec filtres (statut, date, livreur)

- Avancement manuel du statut : En attente → En préparation → En livraison → Livré

- Assignation d'une commande à un livreur interne

- Impression du bon de commande (PDF ou ticket thermique)

- Annulation d'une commande avec motif

### 2.5.3 Gestion du menu

- Ajout, modification et suppression de plats

- Upload de photos professionnelles par plat

- Activation/désactivation de la disponibilité d'un plat en temps réel

- Gestion des variantes et des prix

- Classement et réorganisation des catégories

### 2.5.4 Gestion des livreurs

- Fiche de chaque livreur interne : nom, téléphone, statut (disponible/en cours/absent)

- Nombre de livraisons du jour par livreur

- Historique des livraisons par livreur

### 2.5.5 Gestion des clients

- Base de données clients avec : nom, téléphone, adresse, historique des commandes

- Indicateurs de fidélité : nombre de commandes, montant total dépensé

- Recherche et filtre par client

### 2.5.6 Statistiques & Rapports

- CA par jour, semaine, mois, année

- Top 10 des plats les plus vendus

- Heure de pointe des commandes (graphique par tranche horaire)

- Analyse du panier moyen par client

- Export des rapports en CSV ou PDF

### 2.5.7 Gestion des utilisateurs & Rôles

Trois niveaux d'accès sont définis :

| Rôle | Accès autorisé | Restriction |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Accès total : paramètres, utilisateurs, finances | Aucune |
| Gérant | Tableau de bord, commandes, menu, stats, livreurs | Pas de création d'admin |
| Caissier | Commandes du jour, suivi, impression bons | Pas d'accès aux stats ni au menu |

## 2.6 Module 5 — Contact & Informations

- Page contact avec : adresse complète, carte Google Maps embarquée, téléphones cliquables

- Formulaire de contact (nom, téléphone, message)

- Affichage des horaires d'ouverture

- Liens directs Instagram et TikTok

- Bouton WhatsApp flottant sur toutes les pages

# 3. Gestion des paiements

## 3.1 Modes de paiement acceptés

| Mode | Disponibilité | Détails |
| --- | --- | --- |
| Orange Money | En ligne | Paiement via API Orange Money Sénégal |
| Wave | En ligne | Paiement via API Wave |
| Free Money | En ligne | Paiement via agrégateur de paiement |
| Paiement à la livraison | À domicile | Espèces remises au livreur |

## 3.2 Intégration technique

- Intégration via un agrégateur de paiement local recommandé : PayTech Sénégal ou InTouch Pay

- Génération d'un reçu numérique envoyé par SMS/WhatsApp après paiement confirmé

- Gestion des paiements échoués avec relance automatique

- Tableau de suivi des transactions en back-office (montant, statut, référence)

- Sécurisation HTTPS obligatoire pour toutes les transactions

# 4. Exigences techniques

## 4.1 Stack technologique recommandée

| Couche | Technologie recommandée | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js + Tailwind CSS | Performant, responsive, éco-système riche |
| Backend | Node.js (Express) ou Laravel | Léger, adapté aux APIs REST |
| Base de données | PostgreSQL ou MySQL | Fiable, adapté aux transactions |
| Temps réel | Socket.IO ou Pusher | Suivi live des commandes |
| Paiement | PayTech Sénégal / InTouch Pay | Agrégateurs locaux Orange Money, Wave |
| Hébergement | VPS OVH ou DigitalOcean | Performance et coût maîtrisé |
| CDN / Images | Cloudinary | Optimisation et gestion des photos des plats |
| Notifications | Twilio SMS / WhatsApp API | Confirmations et alertes clients |
| SSL | Let's Encrypt | Chiffrement gratuit et automatique |

## 4.2 Compatibilité & Responsive Design

- Design 100% responsive : mobile (priorité), tablette, desktop

- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge (versions récentes)

- Test sur appareils Android (priorité Sénégal) et iOS

- Chargement optimisé pour connexions 3G/4G (taille pages < 2 Mo)

- Mode hors-ligne partiel pour le menu (PWA optionnel en phase 2)

## 4.3 Performance

- Temps de chargement initial < 3 secondes sur réseau 4G

- Score Google PageSpeed Mobile > 80

- Compression des images (WebP), minification JS/CSS

- Cache côté navigateur et CDN pour les ressources statiques

## 4.4 Sécurité

- Connexion HTTPS obligatoire sur l'ensemble du site

- Authentification back-office par login/mot de passe avec session sécurisée (JWT ou sessions)

- Protection contre les attaques XSS, CSRF et injections SQL

- Validation des formulaires côté client ET côté serveur

- Sauvegarde automatique de la base de données (backup quotidien)

- Chiffrement des données sensibles clients en base (numéros de téléphone, adresses)

## 4.5 Hébergement & Nom de domaine

- Nom de domaine : chezketchup.com (déjà existant — migration ou redirection)

- Hébergement VPS recommandé : 2 vCPU, 4 Go RAM, 80 Go SSD

- Certificat SSL inclus (Let's Encrypt, renouvelable automatiquement)

- Bande passante illimitée ou forfait > 2 To/mois

- Uptime garanti > 99,5%

# 5. Design & Charte graphique

## 5.1 Identité visuelle

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Couleur principale | #C0392B — Rouge Chez Ketchup |
| Couleur secondaire | #F39C12 — Jaune chaud (prix, accents) |
| Couleur neutre | #1A1A1A — Fond sombre premium |
| Couleur succès | #1E8449 — Vert (livraison confirmée) |
| Typographie titres | Syne (Google Fonts) — moderne et impactant |
| Typographie corps | DM Sans (Google Fonts) — lisible sur mobile |
| Style général | Dark theme premium, sobre et élégant |

## 5.2 Principes de design

- Interface dark (fond sombre) valorisant les photos des plats

- Navigation claire et intuitive, accessible en 2 clics maximum

- Bouton WhatsApp flottant visible en permanence

- Animations légères (transitions, hover) sans surcharge visuelle

- Photos des plats en haute résolution fournies par le client

- Icônes modernes et cohérentes (bibliothèque Lucide ou Heroicons)

## 5.3 Livrables design

- Maquettes desktop + mobile (Figma) pour validation client avant développement

- 2 allers-retours de corrections sur les maquettes inclus

- Guide de style (colors, typographie, composants) livré avec le projet

# 6. Planning de réalisation

## 6.1 Phases du projet

Le projet est découpé en 4 phases sur 4 semaines :

| Phase | Période | Travaux | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Semaine 1 | Cadrage, maquettes Figma desktop + mobile, validation client | 7 jours |
| Phase 2 | Semaine 2 | Développement frontend : accueil, menu, panier, tunnel de commande | 7 jours |
| Phase 3 | Semaine 3 | Développement backend : API, base de données, paiements, back-office, suivi live | 7 jours |
| Phase 4 | Semaine 4 | Intégration photos, tests, corrections, déploiement, formation équipe | 7 jours |

## 6.2 Jalons clés

| Jalon | Date cible | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Lancement du projet | Jour J | Signature du bon de commande, réunion de cadrage |
| Validation maquettes | Fin semaine 1 | Maquettes Figma approuvées par le client |
| Recette partielle | Fin semaine 2 | Site vitrine + menu + panier fonctionnels |
| Recette complète | Fin semaine 3 | Toutes les fonctionnalités développées |
| Mise en ligne | Fin semaine 4 | Site déployé, équipe formée |

## 6.3 Conditions de respect du délai

- Le client s'engage à fournir les photos professionnelles des plats au plus tard en fin de semaine 2

- La validation des maquettes doit intervenir dans les 48h après livraison

- Les comptes de paiement mobile (Orange Money, Wave) du restaurant doivent être ouverts avant le démarrage de la phase 3

- Un référent technique côté client doit être disponible pour les tests en semaine 4

# 7. Budget estimatif

## 7.1 Décomposition du budget

| Poste | Coût estimé (CFA) | % du budget |
| --- | --- | --- |
| Design (maquettes Figma, charte graphique) | 150 000 — 250 000 | ~12% |
| Développement frontend (React, responsive) | 300 000 — 500 000 | ~25% |
| Développement backend (API, BDD, Auth, Rôles) | 350 000 — 550 000 | ~27% |
| Intégration paiements (Orange Money, Wave, Free) | 100 000 — 150 000 | ~8% |
| Suivi temps réel & Notifications SMS/WhatsApp | 80 000 — 120 000 | ~6% |
| Tests, déploiement, formation équipe | 80 000 — 120 000 | ~6% |
| Hébergement VPS (1 an) | 60 000 — 100 000 | ~5% |
| Nom de domaine + SSL (1 an) | 10 000 — 20 000 | ~1% |
| Imprévu (10%) | 113 000 — 181 000 | ~10% |
| TOTAL ESTIMÉ | 1 243 000 — 1 991 000 CFA | 100% |

## 7.2 Modalités de paiement recommandées

- 40% à la signature du contrat (démarrage)

- 30% à la validation des maquettes (fin semaine 1)

- 20% à la recette complète (fin semaine 3)

- 10% à la mise en ligne définitive (fin semaine 4)

## 7.3 Coûts récurrents après livraison

| Service | Coût annuel estimé (CFA) |
| --- | --- |
| Hébergement VPS | 60 000 — 100 000 / an |
| Nom de domaine | 10 000 — 20 000 / an |
| Notifications SMS (Twilio) | Variable selon volume (~1–5 CFA/SMS) |
| Maintenance & mises à jour (optionnel) | 50 000 — 100 000 / trimestre |

# 8. Formation & Livraison

## 8.1 Formation de l'équipe

Une session de formation est prévue en fin de projet pour permettre à l'équipe du restaurant de gérer le site en autonomie :

- Formation back-office : gestion des commandes, avancement des statuts, assignation des livreurs

- Formation menu : ajout/modification des plats, upload des photos, gestion des disponibilités

- Formation comptes : création et gestion des accès caissiers

- Formation statistiques : lecture des tableaux de bord et exports

Durée estimée : 2 heures en présentiel + support de formation PDF remis à l'équipe.

## 8.2 Livrables finaux

- Code source complet hébergé sur un dépôt Git privé (GitHub ou GitLab)

- Documentation technique (installation, configuration, API)

- Guide utilisateur illustré pour le back-office

- Maquettes Figma finales

- Rapport de tests (fonctionnels, compatibilité, performance)

- Accès administrateur au serveur et à la base de données

## 8.3 Garantie & Maintenance

- Garantie de 30 jours post-livraison : correction des bugs sans surcoût

- Contrat de maintenance trimestrielle optionnel : 50 000 — 100 000 CFA / trimestre

- Mises à jour de sécurité incluses la première année

- Support par WhatsApp pendant les 30 premiers jours

# 9. Contraintes & Risques

## 9.1 Contraintes identifiées

| Contrainte | Mesure |
| --- | --- |
| Délai serré (1 mois) | Découpage en sprints, validation rapide des maquettes |
| Réseau mobile majoritaire à Dakar | Priorité mobile-first, images compressées |
| Paiement mobile (intégration API locales) | Démarrer les démarches d'inscription PayTech dès la signature |
| Fourniture photos des plats | Deadline fixée à la fin de la semaine 2 |
| Gestion simultanée de plusieurs caissiers | Sessions indépendantes avec verrous sur les commandes |

## 9.2 Risques et mitigations

| Risque | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Retard de livraison des photos | Moyenne | Utilisation de visuels placeholder en attendant |
| Délai d'intégration API paiement | Moyenne | Démarrer les démarches en semaine 1, paiement à la livraison en fallback |
| Dépassement du budget | Faible | Périmètre clairement défini, devis ferme signé |
| Coupures internet à Dakar | Faible | Mise en cache du menu pour consultation offline |
| Surcharge serveur lors de pics | Faible | Auto-scaling VPS, optimisation des requêtes BDD |

# 10. Évolutions futures — Phase 2

Les fonctionnalités suivantes sont hors périmètre de la phase 1 mais pourront être développées ultérieurement :

| Fonctionnalité | Valeur ajoutée |
| --- | --- |
| Application mobile Android (PWA ou native) | Commande encore plus rapide, notifications push |
| Programme de fidélité (points, réductions) | Fidélisation de la clientèle |
| Intégration Google Maps pour suivi livreur en direct | Transparence et confiance client |
| Module de réservation de table | Optimisation du service sur place |
| Chatbot WhatsApp pour commande automatique | Disponibilité 24h/24 |
| Système de notation et avis clients | Preuve sociale, amélioration continue |
| Intégration Jumia Food / Yango Eat | Élargissement de l'audience |
| Dashboard analytique avancé (prévisions IA) | Optimisation des stocks et de la production |

# 11. Annexes

## 11.1 Menu complet — Prix réels

| Catégorie | Plat | Prix (CFA) |
| --- | --- | --- |
| Fast Food | Sandwich Viande | 1 000 |
| Fast Food | Club Sandwich Poulet | 1 500 |
| Fast Food | Norvégienne | 1 500 |
| Fast Food | Chawarma | 1 500 |
| Fast Food | Burger | 2 000 |
| Fast Food | Tacos Viande | 3 000 |
| Fast Food | Tacos Poulet | 3 500 |
| Fast Food | Tacos Ketchup | 4 000 |
| Gastro | Sautés aux Poulet | 3 000 |
| Gastro | Tajine | 4 000 |
| Gastro | Basquaise aux Poulet | 4 000 |
| Gastro | Brochettes de Viande | 4 000 |
| Gastro | Tonga Crevettes Crispy | 4 000 |
| Gastro | Taryaki de Boeuf | 5 000 |
| Gastro | Poisson Braisé | 6 000 |
| Gastro | Plateau Fruits de Mer | 10 000 |
| Pizzeria | Pizza Margarita | 3 000 — 4 000 |
| Pizzeria | Pizza Reine | 3 500 — 4 500 |
| Pizzeria | Pizza 4 Fromages | 4 000 — 6 000 |
| Pizzeria | Pizza Spéciale | 4 000 — 6 000 |
| Pizzeria | Standard | 4 000 — 6 000 |
| Pizzeria | Ketchup | 4 000 — 6 000 |
| Pizzeria | Pizza Fruits de Mer | 4 000 — 6 000 |
| Entrées | Entrée du jour | 1 500 |
| Petit Déj | Petit déjeuner complet | 2 000 |
| Petit Déj | Café + Viennoiserie | 1 000 |
| Petit Déj | Jus frais | 500 |
| Desserts | Dessert du chef | 1 500 |
| Desserts | Glace maison | 1 000 |
| Desserts | Fondant chocolat | 1 500 |
| Tapas | Tapas assortis | 2 500 |
| Repas | Thiéboudienne | 2 500 |

## 11.2 Contacts utiles du projet

| Rôle | Contact | Canal |
| --- | --- | --- |
| Propriétaire / Décideur | Boucher Ketchup | WhatsApp : +221 78 828 98 79 |
| Restaurant (standard) | — | Tél : +221 33 856 62 53 |
| Restaurant (mobile) | — | Tél : +221 78 146 90 90 |
| Site actuel | chezketchup.com | À migrer / mettre à jour |
| Instagram | @boucher_ketchup | 397 000 abonnés |
| TikTok | @boucherketchupofficiel | 1 100 000 abonnés |

Document confidentiel — Chez Ketchup © 2026

19 Cité Alia Diene, Yoff, Dakar  ·  +221 33 856 62 53  ·  chezketchup.com